| Resultaat xxxx |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schatting | Als Scrum Master, wil ik een definitie voor “Definition of Ready” (DoR) in het project “ABC” Taak: Voorstel Definitie Definition of Ready | Voortgang |
| Status |  |  |

# Voorstel definitie Definition of Ready

## DoR User Story

- User Story is gedefinieerd in project “ABC”

  - En heeft een nummer (ABC-XXXX)

  - Met dit nummer, wordt er een referentie gelegd naar de User Story

- Er is een korte beschrijving van de “Wie”, “Wat” en “Waarom”

## DoR Use Case

- Er is een User Story met een uniek nummer (sleutel)

  - Zie “Definition of Ready” voor een User Story

- De business waarde is duidelijk vastgelegd

- Afhankelijkheden (naar boven en naar onder) zijn geïdentificeerd

  - Geen externe afhankelijkheden kunnen de story blokkeren om uitgevoerd te worden

- De grootte (in punten/dagen) is bepaald door het developers team

- De use case volgt het “Invest” model (Zie hieronder in het Engels)

- Het team heeft een goed idee wat er zal in de demo moeten getoond worden.

  - Met andere woorden, het doel van de Use Case is duidelijk

- Acceptatie criteria zijn gedefinieerd

- Acceptatie criteria zijn geaccepteerd door het developers team

  - Eenmaal er aan de acceptatie criteria is voldaan, is de use case afgewerkt.

## DoR Sprint

- Alle User Stories voldoen aan hun “Definition of Ready”

- Alle Use Cases voldoen aan hun “Defintion of Ready”

- Alle team leden hebben hun beschikbaarheid voor de sprint gemeld

- Voltijds aan het project = X uren per dag

- De Sprint Backlog is geprioriteerd

- De Sprint Backlog bevat al het werk die geaccepteerd wordt

- Er zijn geen verborgen taken